- 代码模块分工：

（以下模块介绍仅作参考，具体还是看需求分析文档）

🧑‍💻 李卓尔：【基础与LBS地图域】负责人

负责以下 4 个小节的开发（全栈）：

- 📍 3.1.1 用户管理模块（web端也做一下）

  - 落地任务： 负责 Java 后端建库建表、写注册/登录接口；负责 Vue 后台的用户列表管理页面；负责 Flutter APP 端的登录/注册页面 UI 及交互。

- 📍 3.1.2 地图展示模块

  - 落地任务： 负责在 Flutter APP 中集成高德地图 SDK，把地图渲染出来，并在地图上画出校园建筑的标记点（Marker）。

- 🤖 3.3.4 智能路线全局规划模块

  - 落地任务： 负责在 Java 端编写寻路算法（综合距离与景点热度）；在 APP 端的地图上画出最优导航路线的轨迹线。

- 📍 3.3.6 弱网离线缓存模块

  - 落地任务： 负责在 Flutter APP 端引入本地数据库（如 SQLite），在有网时提前下载地图和基础数据包，断网时从本地读取。

- 📍首页有个公示公告. 3.2.3校园公示公告模块

🧑‍💻 贾丝楠：【业务内容与后台数据域】负责人

负责以下 3 个小节的开发（重点在 Web 后台与数据呈现）：

Web’端自由发挥，我没有定死导航栏有哪些功能，可修改。

- 🗂️ 3.1.5 多媒体讲解内容模块（对应首页的景点推荐，点进去就是这个的多媒体内容，文字视频等）

  - 落地任务： 负责开发 Flutter APP 上的“景点详情页”，包括高清图片的展示、文字介绍的排版、以及视频播放器组件的接入。

- 🗂️ 3.1.6 管理后台模块

  - 落地任务： 核心任务！负责搭建整个 Vue 3 网页后台框架，开发数据统计大屏（如今日访问人数图表），以及景点信息的增删改查表格。

- 🗂️ 3.1.7 讲解内容建设模块

  - 落地任务： 负责 Java 后端的文件上传逻辑（接收前端传来的图片、音频并存储），以及在 Web 后台提供供运营人员录入多媒体文案的界面。

🧑‍💻 周玮：【核心AI讲解与语音域】负责人

负责以下 3 个小节的开发（重点在 Geofence触发与 AI 文案生成）：

我先接入ai大模型

- 🎙️Dp大模型接入

- 🎙️ 3.1.4 智能讲解模块

  - 落地任务： 核心逻辑！负责在 Java 后端利用 Redis 计算用户坐标与景点的距离（地理围栏），一旦判断距离小于50米，立即触发 APP 端自动播放语音讲解。

- 🎙️ 3.3.1 AI动态讲解生成与多语种模块

  - 落地任务： 负责开发 Python 微服务，调用大模型生成“新生/校友/游客”不同风格的讲解词，并接入 TTS 接口生成多语种语音音频；在 APP 端做多语种切换按钮。

- 🎙️ 3.3.5 校园互动与个性化故事演进模块

  - 落地任务： 负责在 APP 端开发“打卡点亮徽章”的特效；在后端利用大模型总结历史评论，动态生成校园趣味故事。

- 📍 3.1.3 实时定位模块

  - 落地任务： 负责调用手机硬件（GPS/WiFi），在地图上显示代表用户的“蓝点”，并实时向服务器上传用户的经纬度坐标。

- 📍首页、校车路线

🧑‍💻 陈昱霖：【智能体与创新交互域】负责人

负责以下 2 个小节的开发（重点在 算法、AR 与 智能体对话）：

（你的对话功能就是可以问任何问题，和智能讲解部分的ai有所区分）

（ai等我接入了你再做问答模块）

- 🤖 3.3.2 AI虚拟导游“西小导”与多轮问答模块

  - 落地任务： 负责在 Flutter APP 端开发一个类似微信聊天的气泡界面；在 Python 端搭建 RAG 向量知识库，让大模型能记住上下文并回答关于西大的问题。

- 🤖 3.3.3 AR多模态识别讲解模块（没办法用真的摄像头，就用视频）

  - 落地任务： 负责在 APP 端调用手机摄像头，通过图像识别技术（CV）判断镜头里是哪栋建筑，并在屏幕上悬浮显示 AR 介绍标签。

- 🤖首页顶部搜索栏，可以搜索具体的功能然后跳转到页面，最后来实现

（二）其他代码分工

1.数据库建立：李

2.整体框架+前端设计：周

3.代码合并和冲突解决：陈

4.功能测试：贾

（三）文档+ppt分工

1．ppt总体负责和汇总：贾

2.文档汇总：周

3.文档框架：陈

4.ppt框架和模板（前面的背景、痛点、功能价绍、具体模块介绍、项目总结、竞品分析等框架的搭建）：贾

5.文档各自负责功能的书写：全员

6.ppt各自功能的制作：全员

7.ppt背景、痛点、功能价绍页：贾

8.文档和ppt其他具体分工后续再分

（四）答辩

1.ppt讲解：周

2，功能展示：全员

负责人：

总体分工与时间把控：周

Ui设计把控：周

Ppt负责及分工：贾

文档负责分工：周

数据库负责与汇总：李

代码合并负责与汇总：陈